

**Совет депутатов Магнитского городского поселения**

**Кусинского муниципального района**

**Челябинской области**

 **РЕШЕНИЕ**

 от 09 ноября 2021г. № 39

О внесении изменений в Программу

«Развитие дорожного хозяйства в

Магнитском городском поселении»

 Руководствуясь Федеральным законом от 16.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решения Совета депутатов Магнитского городского поселения № 30 от 01.10.2021 г. «О внесении изменений и дополнений в Реестр улиц, дорог, мостов и иного транспортно — инженерного сооружения расположенных на территории Магнитского городского поселения».

Совет депутатов Магнитского городского поселения **РЕШАЕТ:**

1. Утвердить внесенные изменения в Программу «Развитие дорожного хозяйства в Магнитском городском поселении на 2020г-2024гг.» (приложение к настоящему решению).

2. Направить настоящее решение ВРИО Главы Магнитского городского поселения для подписания, обнародования на информационных стендах и размещения на официальном сайте Магнитского городского поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу после дня официального обнародования.

Председатель Совета депутатов

Магнитского городского поселения Л.М.Перевышина

ВРИО Главы Магнитского

городского поселения С.А.Потеряев

 Приложение к решению Совета депутатов Магнитского городского поселения от 09.11.2021г. №39

**к Программе «Развитие дорожного хозяйства в Магнитском городском поселении», утвержденной решением Совета депутатов Магнитского городского поселения 05.09.2019г.№65.**

1. В разделе III. Автомобильные дороги общего пользования в Магнитском городском поселении.

Таблицу: Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, читать в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Ремонт автодороги от дома № 14 по ул. К-Маркса р.п. Магнитка до автомобильного моста через реку Куса р.п. Магнитка, протяженностью 600 метров | Ремонт автодороги ул. Крупская р.п. Магнитка, 420 метров | Ремонт автомобильной дороги по ул. К-Маркса (нечетная сторона от дома №13 до №39) р.п. Магнитка. 750 метров | Ремонт автомобильной дороги от ул. Ключевой до ул. Буревестник р.п. Магнитка, 580 метров | Ремонт автомобильной дороги ул. Советской р.п. Магнитка, 1100 метров |
| 2. | Ремонт автомобильной дороги от ул. Гагарина р.п. Магнитка до ул. К-Маркса р.п. Магнитка, протяженность 160 метров. | Ремонт автодороги по ул. Рабочая р.п. Магнитка от автомобильного моста через реку Куса до ул. Тургенева р.п. Магнитка, 530 метров | Ремонт автомобильной дороги по ул. К-Маркса с устройством тротуара (четная сторона от дома №20 до №40) р.п. Магнитка. 750 метров | Ремонтные работы по восстановлению дорожного ограждения от дома № 2 по ул. К-Маркса р.п. Магнитка до автомобильного моста через р. Куса, протяженность 350 метров. | Ремонт автодороги от дома № 33 по ул. Спартака р.п. Магнитка до дома № 1 по ул. Спартака р.п. Магнитка, протяженность 700 метров |
| 3. | Ремонт автодороги по ул. Рабочая р.п. Магнитка от Железнодорожного переезда до перекрестка ул. Тургенева р.п. Магнитка, протяженность 400 метров. | Ремонт автомобильной дороги от ул. К-маркса жл ул. 8 марта с перекрестков до ул. Гагарина р.п. Магнитка. |  | Ремонт автомобильной дороги от ул. Ширяева р.п. Магнитка до дома № 7 ул. К-Маркса р.п. Магнитка, с устройством тротуара  |  |

2.В таблицу Приложение № 2 **Зимнее содержание дорог Магнитского городского поселения:**

- внести следующие дополнения:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 27. | Автодорога р.п. Магнитка, ул. Светлая | 0,410 | гравийное |
| 113. | Автодорога п. Ковали, от ул. Пионерская до кладбища п. Ковали | 0.2 | гравийное |
| 114. | Автодорога № 1 р.п. Магнитка от ул. Фрунзе до ул. Чехова | 0.5 | гравийное |
| 116. | ИТОГО: | 73.146 |  |

3.В таблицу Приложение № 3 **Мероприятия по грейдированию дороги:**

- внести следующие дополнения:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 22. | Автодорога р.п. Магнитка, ул. Светлая | 0,410 |
| 84. | Автодорога № 1 р.п. Магнитка от ул. Фрунзе до ул. Чехова | 0,5 |
| 85. | Итого: | 54,631 |

ВРИО Главы Магнитского

городского поселения С.А.Потеряев